# CRM 系统 v3.0 产品需求文档（PRD）

<b>逆向梳理版</b> — 从项目起源到当前实现的完整技术复盘

<b>版本：</b>v3.0（草案，供架构重构参考）

<b>创建：</b>2026-05-26

<b>作者：</b>阿创（基于与老张的全部沟通 + 代码逆向梳理）

# 目录

•  <b>第 1 章</b> 文档概要

•  <b>第 2 章</b> 项目全历程时间线

•  <b>第 3 章</b> 当前系统架构（逆向工程）

•  <b>第 4 章</b> 完整组件清单

•  <b>第 5 章</b> 数据模型全景图

•  <b>第 6 章</b> API 端点清单

•  <b>第 7 章</b> 业务规则全集

•  <b>第 8 章</b> 已知问题与不稳定点

•  <b>第 9 章</b> v3.0 高可用架构方案

•  <b>第 10 章</b> 迁移路线图

•  <b>附录 A</b> 争议/待决决策

•  <b>附录 B</b> 关键文件定位

# 1. 文档概要

## 1.1 编写目的

本 PRD 从项目第一天沟通到当前 v2.0 实现进行完整逆向梳理，产出目的：

1. 全景回顾 — 完整记录老张与阿创自 2026-04-05 起的全部 CRM 相关决策、讨论、演进

2. 架构冻结 — 将当前分散在 4 个 skill + 1 个独立项目 + 多个部署中的 CRM 能力统一归档

3. 问题诊断 — 系统分析 CRM 表现不太稳定的根因

4. 重构蓝图 — 为 v3.0 迁移到公司高可用架构提供完整参考

## 1.2 当前版本 vs 目标版本

| 对比维度 | v2.0（当前） | v3.0（目标） |
| --- | --- | --- |
| 架构 | FastAPI + 单机 | 公司高可用架构 |
| 数据库 | SQLite WAL | 待定 |
| 部署 | uvicorn --workers 4 | 高可用集群 |
| 分布 | 分散在 4 个 skill + 1 项目 | 统一服务 |
| API 文档 | 无标准化 | 待定 |
| 监控 | 无 | 待定 |
| 容灾 | systemd 3s 重启 | 待定 |

## 1.3 阅读对象

•  老张（最终决策者）

•  马坚（架构设计/后端实现）

•  阿创（开发文档统一归档）

# 2. 项目全历程时间线

还原从第一次讨论到当前实现的全过程，包含每次关键决策和方向调整。

## Phase 0：概念期（2026-04 初）

老张初始需求：做一套客户经营的东西 — 基于社交网络的客户关系管理

<b>第一次沟通要点（2026-04-05）：</b>

| # | 决策/讨论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 战略方向：双向奔赴的智能体经济 | 供给侧智能体经营智能商品，需求侧智能体是个人AI助理 |
| 2 | "能聊天不UI，能文件不数据库" | 技术选型原则（后期被实际数据量打破） |
| 3 | 身份(role) vs 商品关系(relation) 分离 | role 由 user-onboard 管，relation 由 client-journey 管 |
| 4 | 数字员工本身就是智能商品 | 两个成交模式：卖给人 / 卖给人的AI |
| 5 | AI助手模板集中管理 | 放阿创服务器，不分散到目标服务器 |

## Phase 1：client-journey 技能诞生（2026-04-05）

产物：skills/client-journey/ v1.0 → v2.0

核心设计：一个人可以和多个商品有不同关系。例如张总可同时是 medclaw 的 customer、bossclaw 的 prospect、healthclaw-personal 的 user。

<b>文件存储（不是数据库）：</b>

•  other-contacts/{contactId}/profile.json

•  product_relations.jsonl（append-only）

•  interactions.jsonl

•  recommendations.jsonl

•  notes.md

<b>关系阶段（9 阶段）：</b>

stranger → icebreak → exploring → trusting → first_deal → nurturing → bonded → dormant → lost

## Phase 2：支付与商业化的到来（2026-04 中旬）

背景：需要实际收费，必须引入数据库。

<b>关键决策链：</b>

1. 要收钱了 → 需要记录谁买了、谁推荐了

2. 阿创实现 order_db.py（SQLite）

3. 引入推荐关系（两级分销）

4. 引入微信支付 / JKZL 公司支付对接

| 时间 | 决策 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 04-10 | 保证金模式 ¥599（加好友满 60 人退款 ¥600） | 设计 trial_lifecycle + user_accounts |
| 04-12 | 两级分销合规：直接 20%/25%，间接 10% | referrals 表 + commissions 表 |
| 04-13 | 33 天提现等待期 | withdrawable_at 字段 |
| 04-15 | 推广资格 = 续费后激活 | referral_qualifications 表 |
| 04-15 | 启航金（一次性付费，加好友退完为止） | is_paid_trial 字段 |
| 04-19 | 小薇健康管家上线 → 推广大使前置条件 | prerequisite 配置 |
| 04-24 | 企业版 990 元，加 99 好友退 990 元 | 扩展 refund 配置 |
| 04-29 | 从社交与业务助手拆分为独立项目 | projects/CRM/ |

## Phase 3：从 skill 演化为独立服务（2026-04-29）

背景：数据量增长 + 多 AI 助手需要共享 CRM 数据。

<b>架构演进轨迹：</b>

1. Phase 1: other-contacts/{contactId}/product_relations.jsonl（纯文件）

2. Phase 2: order_db.py（SQLite，单机单文件）

3. Phase 2.5: FastAPI + uvicorn --workers 4（多进程 Web 服务）

4. Phase 2.6: systemd 守护 + Nginx 反向代理

5. Phase 2.7: JKZL 公司支付接口对接

6. Phase 2.8: v2.0 实体模型（person_id 体系）扩展

<b>拆分动作（2026-04-29）：</b>

旧: projects/社交与业务助手/instance/CRM/

新: projects/CRM/ 包含 app.py、order_db.py、order_manager.py、jkzl_payment.py、wechat_pay.py、app_pay_endpoints.py、bus_callbacks.py、order_models.py、const.py、templates/、config/、data/

## Phase 4：v2.0 实体模型升级（2026-05）

背景：跨企微应用 contactId 不统一 → 引入 person_id（unionId）

核心问题：同一个真人在不同企微应用下 contactId 不同（如文波在阿创 contactId=zkpw5lzq，在小薇=jvw2pdlv）。引入 person_id = hostingWorkContact.unionId 作为跨应用唯一标识。

<b>新增表（v2.0）：</b>persons（真人大表）、agents（AI 助手实例）、wecom_accounts（企微号）、person_wecom_relations（联系关系）。旧表改造：所有业务表增加 person_id 字段。

## Phase 5：当前状态（2026-05-26）

CRM 相关能力散布范围（问题所在）：

| 位置 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| projects/CRM/ | 核心数据库 + API + 支付 | ✅ 独立运行 |
| skills/client-journey/ | 客户经营流程 + 脚本 | ✅ 独立 skill |
| skills/followup-tracker/ | 跟进任务管理 | ⚠️ 低活跃 |
| projects/*/instance/skills/crm-daily-cycle/ | CRM 日清日结（3 副本） | ⚠️ 多个副本 |
| projects/社交与业务助手/instance/CRM/ | 旧 CRM 残留 | ❌ 已废弃 |
| projects/CRM/crm.service | systemd 指向旧路径 | ❌ 路径不匹配 |
| skills/smart-product-creator/ | 商品创建→同步 CRM | ⚠️ 松耦合 |
| skills/jkzl-order-pay-AiAgentService/ | 下单支付 skill | ⚠️ 双通道 |

# 3. 当前系统架构（逆向工程）

## 3.1 物理部署

客户/企微 → Nginx（80/443 反向代理）→ FastAPI（4 个 uvicorn worker）→ SQLite WAL（/data/orders.db）→ JKZL 公司支付系统（RPC 调用）+ 微信支付（JSAPI 直连）

<b>部署信息：</b>

•  服务器：47.98.181.220（内网 172.19.35.238:8899）

•  运行时：systemd → uvicorn --workers 4

•  保活：systemd Restart=always, RestartSec=3

•  用户：admin（但 crm.service 路径指向旧目录）

•  数据库：SQLite WAL mode（单文件）

## 3.2 逻辑架构（4 层）

<b>接入层：</b>FastAPI + uvicorn (4 workers)，80+ API 端点

<b>业务逻辑层：</b>order_manager.py (1000+ 行)—订单管理、推荐关系、佣金结算、试用生命周期、社交关系、客户经营、JKZL 支付流程、账户管理、提现

<b>数据访问层：</b>order_db.py (1000+ 行)—SQLite WAL 连接管理，15+ 张表的 CRUD 操作，复杂查询（转化漏斗、统计报表）

<b>外部集成层：</b>jkzl_payment.py → JKZL RPC；wechat_pay.py → 微信 JSAPI；bus_callbacks.py → Bus.* 回调；tutu-cli → 企微网关

## 3.3 技能-项目关系图谱

CRM 能力散布在 8 个组件中，引用同一个数据库但分布在独立的 skill 和项目中，没有统一的服务契约。

•  client-journey (skill) → order_db.py

•  CRM 服务 (FastAPI) → order_db.py

•  jkzl-order-pay-AiAgentService (skill) → order_db.py

•  3 × crm-daily-cycle（企业版/ai-trial/社交）各有自己的 SKILL.md + 脚本

# 4. 完整组件清单

## 4.1 核心代码（projects/CRM/）

| 文件 | 行数 | 职责 | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| order_db.py | ~1200 | 15+ 表的 CRUD + 复杂查询 | ⚠️ refund 逻辑冗余 |
| order_manager.py | ~1000 | 业务编排（下单/支付/佣金/结算/试用/社交） | ⚠️ 新旧混合 |
| app.py | ~960 | FastAPI 路由 + 支付页面 + 回调处理 | ⚠️ 页面与 API 混用 |
| jkzl_payment.py | ~400 | JKZL RPC 对接（注册/下单/支付/签名） | ✅ 稳定 |
| wechat_pay.py | ~200 | 微信 JSAPI 支付 | ⚠️ 证书文件未就绪 |
| app_pay_endpoints.py | ~150 | 额外支付端点 | ⚠️ 部分重复 |
| bus_callbacks.py | ~200 | 健康之路订单回调处理 | ⚠️ 格式待确认 |
| order_models.py | ~60 | Pydantic 请求模型 | ✅ |
| const.py | ~10 | CRM 渠道号 9002027 | ✅ |
| crm-nginx.conf | ~50 | Nginx 反向代理配置 | ❌ server_name 占位符 |
| crm.service | ~20 | systemd 服务配置 | ❌ 路径指向旧目录 |
| templates/ | — | 落地页/支付页 | ⚠️ 硬编码 |
| config/order-config.json | — | 产品+支付+合规配置 | ✅ 灵活 |

## 4.2 关联 Skill

| Skill | 关联方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| client-journey | 脚本调用 CRM API | 客户经营流程定义，9 阶段 + 标签体系 |
| followup-tracker | 独立文件系统 | 跟进任务管理，低活跃 |
| crm-daily-cycle ×3 | 脚本直接查 DB | 日清日结集成，3 个副本不一致 |
| jkzl-order-pay-AiAgentService | 独立下单流程 | 下单入口，与 CRM 下单流程并行 |
| smart-product-creator | --sync-crm 参数 | 商品创建时同步 CRM 配置 |
| user-onboard | 调用 /api/social/add | 添加好友触发社交关系 + 退款 |
| agent-marketplace | 引用商品配置 | 营销场景关联 CRM 商品数据 |

## 4.3 数据库表（18 张）

| # | 表名 | 用途 | 生成方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | orders | 订单记录 | 下单创建，支付更新 |
| 2 | referrals | 推荐关系（两级） | 部署时自动记录 |
| 3 | commissions | 佣金记录 | 支付成功后生成 |
| 4 | payment_logs | 支付回调日志 | 每次回调追加 |
| 5 | user_accounts | 用户账户（余额） | 首次支付创建 |
| 6 | account_transactions | 账户流水（append-only） | 每笔变动追加 |
| 7 | deployments | 部署记录 | 部署时创建 |
| 8 | trial_lifecycle | 试用生命周期 | 试用开始创建 |
| 9 | social_connections | 社交关系 | 添加好友创建 |
| 10 | client_journey | 客户关系经营 | AI 助手推进更新 |
| 11 | client_product_journey | 客户产品经营 | 推送产品更新 |
| 12 | referral_qualifications | 推广资格 | 续费后激活 |
| 13 | persons | 真人大表（v2.0 新增） | 注册时创建 |
| 14 | agents | AI 助手实例 | 部署时注册 |
| 15 | wecom_accounts | 企微号 | 绑定企微注册 |
| 16 | person_wecom_relations | 人-企微关系（v2.0 新增） | 绑定创建 |
| 17 | referral_relations | 通用推荐关系 | v2.late 新增 |
| 18+ | referral_qualification_history | 资格变更历史 | 每次变更追加 |

# 5. 数据模型全景图

## 5.1 核心业务实体关系（v2.0）

person (unionId) → person_wecom_relations → wecom_account (botSenderId) → contact_id (external_userid)

核心业务表通过 contact_id 关联：

•  user_accounts → account_transactions

•  orders → referrals → commissions → referral_qualifications

•  trial_lifecycle

•  social_connections

•  client_journey → client_product_journey

## 5.2 核心业务流

注册 → 试用 → 加好友（每个好友退 ¥10，仅付费试用）→ 付费（激活推广资格+佣金）

## 5.3 资金流

用户 → ¥599 保证金 → user_accounts.balance（¥0 起始）→ 加好友 → friend_refund → balance += ¥10 → 满 60 好友 → balance ≈ ¥600 → 33 天等待期 → withdrawable = true → 微信原路退回 ¥599 → 续费 → 激活推广资格 → 可推广获佣金

# 6. API 端点清单

全部 40+ API 端点（按功能分组）：

## 6.1 系统

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /health | GET | 健康检查 |

## 6.2 产品

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/products | GET | 产品列表 |
| /api/jkzl/goods | GET | JKZL 商品列表 |

## 6.3 订单

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/order/{order_id} | GET | 订单详情 |
| /api/order/create | POST | 创建订单 |
| /api/order/create-with-jkzl | POST | 下单+JKZL支付 |

## 6.4 部署

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/deployment/check | GET | 检查部署 |
| /api/deployment/info | GET | 部署信息 |
| /api/deployment/list | GET | 部署列表 |
| /api/deployment/create | POST | 创建部署 |
| /api/deployment/status | POST | 更新状态 |
| /api/deployment/register | POST | 注册推广关系 |

## 6.5 试用

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/trial/status | GET | 试用状态 |
| /api/trial/convert | POST | 试用转正 |
| /api/trial/manage | POST | 试用管理 |

## 6.6 客户/推荐

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/customer/profile | GET | 客户全景档案 |
| /api/referrer/stats | GET | 推荐人统计 |
| /api/referrer/downline | GET | 下游客户 |

## 6.7 社交关系

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/social/direct | GET | 直接好友 |
| /api/social/indirect | GET | 间接好友 |
| /api/social/stats | GET | 社交统计 |
| /api/social/add | POST | 加好友 |
| /api/social/remove | POST | 删好友 |
| /api/social/friend-refund | GET | 好友退款状态 |

## 6.8 转化统计

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/conversion/stats | GET | 转化率 |
| /api/conversion/curve | GET | 转化曲线 |
| /api/conversion/funnel | GET | 转化漏斗 |

## 6.9 账户

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/account/{contact_id} | GET | 账户信息 |
| /api/account/{contact_id}/transactions | GET | 流水 |
| /api/account/refund | POST | 好友退款 |
| /api/account/withdrawable | GET | 可提现金额 |
| /api/account/withdraw | POST | 提现 |

## 6.10 支付

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /pay | GET | 支付页 |
| /pay/success | GET | 支付成功页 |
| /api/pay/jsapi | POST | JSAPI 下单 |
| /api/pay/jsapi/mock | POST | Mock 支付 |
| /api/pay/wechat/oauth | GET | 微信 OAuth |
| /api/jkzl/payment-callback | POST | JKZL 回调 |
| /api/jkzl/poll-payment-status | POST | 轮询支付状态 |
| /api/jkzl/check-expired | POST | 检查超时订单 |

## 6.11 客户经营

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/client-journey/update | POST | 更新客户阶段 |
| /api/client-journey | GET | 查询客户阶段 |
| /api/client-product-journey/update | POST | 更新产品阶段 |
| /api/client-product-journey | GET | 查询产品阶段 |
| /api/client-push-history | GET | 推送历史 |
| /api/clients/list | GET | 客户清单 |

## 6.12 Bus.* 回调

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /callback/bus/orderCompletePay | POST | 支付完成 |
| /callback/bus/cancelBus | POST | 取消订单 |
| /callback/bus/undoBus | POST | 撤销订单 |
| /callback/bus/orderoverTime | POST | 订单超时 |
| /callback/bus/getGoodsPrice | POST | 查询价格 |

# 7. 业务规则全集

## 7.1 定价规则

| 产品 | 月付 | 保证金 | 退款上限 | 直接佣金 | 间接佣金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI助手（个人版） | ¥599/月 | ¥599 | 加满60人退¥600 | ¥120/月 | ¥60/月 |
| AI助手企业版 | ¥990/月 | ¥990 | 加满99人退¥990 | ¥200/月 | ¥100/月 |
| 小薇健康管家 | ¥99/月 | ¥99 | — | ¥20(20%)/月 | ¥10(10%)/月 |
| 小薇健康管家（年付） | ¥990/年 | ¥99 | — | ¥200(25%)/年 | ¥100(10%)/年 |
| 个人启航票 | ¥599 一次性 | — | — | — | — |
| 企业启航票 | ¥990 一次性 | — | — | — | — |

## 7.2 推广佣金规则

1. 两级分销：直接 = level 1（20-25%），间接 = level 2（10%）

2. 自动记录：部署时自动记录推荐关系（不需要邀请码）

3. 佣金状态：pending → paid（结算日批处理）

4. 结算日：每月 5 号（bonusPaymentDay=5）

5. 推广资格：续费后激活，不续费自动暂停

6. 前置条件：小薇推广需要先有AI助手推广资格

## 7.3 试用保证金规则

1. 保证金 ¥599 → 公司账户（不在用户余额）

2. 加好友退费：每加 1 个好友退 ¥10（仅付费试用）

3. 退款上限：个人版 60 人退 ¥600，企业版 99 人退 ¥990

4. 提现等待期：付款时间 + 33 天

5. 启航金模式：一次性付费，加好友退完为止

## 7.4 社交关系规则

1. 好友关系：owner → friend（单向，但实际双向触达）

2. 间接好友：好友的好友（按 owner 的 social_connections 递归查询 depth=2）

3. 退款触发：每次 add_social_connection 自动触发 friend_refund 逻辑

4. 接触上限：个人版最多退 60 个好友，企业版最多退 99 个

## 7.5 客户经营阶段

关系阶段（client_journey）：stranger → icebreak → exploring → trusting → first_deal → nurturing → bonded → dormant → lost

产品阶段（client_product_journey）：stranger → introduced → exploring → trial_active → converted → rejected

# 8. 已知问题与不稳定点

## 8.1 架构层面（重点关注）

最严重的两个根因：SQLite 单文件写锁（4 个 worker 抢 1 个 DB 文件）+ 单点故障（单服务器无容灾）

| # | 问题 | 严重度 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | SQLite 单文件并发瓶颈 | 🔴 严重 | 高并发下单时可能堵塞/写冲突 |
| A2 | 单点故障（SPOF） | 🔴 严重 | 服务器宕机则全部 CRM 不可用 |
| A3 | 无数据库备份策略 | 🟡 中 | 数据丢失无法恢复 |
| A4 | 无连接池管理 | 🟡 中 | 连接数随并发线性增长 |
| A5 | Nginx 配置未上线 | 🟡 中 | HTTPS 未配置 |
| A6 | systemd 配置路径错误 | 🟡 中 | 重启可能失败 |

## 8.2 代码质量层面

| # | 问题 | 严重度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | person_id 解析冗余 | 🟡 中 | _resolve_person_id() 和 _resolve_to_person_id() 功能相同 |
| B2 | 退款配置逻辑复杂 | 🟡 中 | _get_refund_config() 多个 fallback 路径容易出错 |
| B3 | JKZL 回调格式未确认 | 🟡 中 | 大量等陈悦确认的字段映射 |
| B4 | 新旧调用方式共存 | 🟡 中 | 同时支持旧函数签名和新 Pydantic model |
| B5 | 页面与 API 混用 | 🟡 中 | app.py 同时包含 API 路由和 HTML 渲染 |
| B6 | crm-daily-cycle 三副本不一致 | 🟡 中 | 三个副本存在细微差异 |

## 8.3 稳定性隐患（CRM 不太稳定的直接根因）

| # | 隐患 | 场景 | 实际影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | SQLite 写锁 | 同时下单+回调+cron检查到期 | 事务冲突导致 HTTP 500 |
| C2 | 内存增长 | 长时间运行后连接未释放 | 内存泄漏 |
| C3 | JKZL RPC 超时 | tutu-cli 调用 30 秒超时 | 请求排队积压 |
| C4 | 时钟不同步 | 33 天提现依赖系统时间 | 提现判断错误 |
| C5 | 幂等性不足 | JKZL 回调重试可能重复处理 | 订单状态异常 |
| C6 | 事务边界不清晰 | social+refund 在同一事务中 | 部分失败不一致 |

## 8.4 运维层面

•  D1：无日志归档 — /var/log/ 无 CRM 独立日志

•  D2：无监控告警 — systemd 重启不通知任何人

•  D3：无性能指标 — 无法知道 QPS/响应时间/p99

•  D4：无数据库维护 — VACUUM/一致性检查从未执行

•  D5：到期提醒无确认 — trial_expired 通知发送状态未验证

# 9. v3.0 高可用架构方案

## 9.1 总体架构建议

利用公司高可用基础设施，实现负载均衡→无状态应用层→数据层→观测层的完整架构

<b>负载均衡层：</b>Nginx / ALB → 多副本 CRM 服务

<b>无状态应用层：</b>CRM API Service（containerized, 多副本）

•  订单服务 (Order Service)

•  账户服务 (Account Service)

•  社交关系服务 (Social Service)

•  客户经营服务 (Client Journey Service)

•  支付网关 (Payment Gateway)

<b>数据层：</b>关系型 DB（主从/集群）+ KV 缓存（Redis）+ 消息队列（MQ）

<b>观测层：</b>日志(ELK) + 指标(Prometheus) + 告警

## 9.2 关键架构决策

| 决策项 | v2.0（当前） | v3.0（建议） | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库 | SQLite WAL | 待评估（公司DB） | SQLite有写锁，不支持HA |
| 服务形态 | 单体 FastAPI | 微服务/模块化 | 解耦后可独立扩缩容 |
| 部署 | systemd + uvicorn | 容器化（Docker） | 多副本部署，滚动更新 |
| 缓存 | 无 | Redis（可选） | 高频查询可缓存 |
| 队列 | 无 | MQ（可选） | 支付回调等异步事件 |
| 监控 | 无 | Prometheus+Grafana | 提前发现性能问题 |
| 日志 | journald | ELK/Loki | 日志查询和告警 |
| API文档 | 无 | OpenAPI/Swagger | 自动生成文档 |

## 9.3 模块拆分建议

将当前单体 app.py + order_manager.py + order_db.py 拆分为 5 个模块：

•  crm-api-gateway/ — ★ 统一入口

•  order/ — 订单 → 支付 → 佣金

•  account/ — 账户 → 流水 → 提现

•  social/ — 社交关系 → 好友退款

•  journey/ — 客户经营 → 阶段管理

•  payment/ — 支付网关（微信/JKZL）

## 9.4 数据库方案建议

关键指标参考：orders 表 ~200 条（月增长 ~100），account_transactions ~500 条（月增长 ~300），social_connections ~200 条（月增长 ~100）

当前数据量不大，可以先确保 HA 而非先迁移数据库。优先解决：单点故障 + 并发写锁 + 备份。估算未来 12 个月数据量（约 3000 条/表），仍可用轻量方案。

## 9.5 公司高可用能力对接

| 公司层能力 | 对接方式 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 负载均衡 | 通过公司 LB 入口转发现有多副本 | P0 |
| 数据库 | 评估公司 DB 集群或 RMS | P0 |
| 监控告警 | 接入公司 Prometheus | P1 |
| 容器平台 | 评估公司 K8s 或 ECS | P1 |
| 消息队列 | 评估公司 MQ | P2 |
| CI/CD | 接入公司部署流水线 | P2 |

# 10. 迁移路线图

## Phase 1：止血（1-2 天）

解决 CRM 不太稳定的根因 — 不需要架构改造，纯运维和代码修复

| # | 任务 | 说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SQLite WAL 参数调优 | PRAGMA busy_timeout, mmap_size 等 | 阿创 |
| 2 | 数据库自动备份 | cron 定时备份 orders.db 到 OSS | 阿创 |
| 3 | crm.service 路径修复 | 指向 projects/CRM/ 而非旧目录 | 阿创 |
| 4 | Nginx 配置上线 | 配置真实域名 + HTTPS | 阿创/运维 |
| 5 | JKZL 回调字段确认 | 找陈悦确认回调 payload 格式 | 马坚/阿创 |
| 6 | 修复 person_id 解析冗余 | 合并两个函数 | 阿创 |
| 7 | 三副本 crm-daily-cycle 统一 | 指定一个标准版本 | 阿创 |

## Phase 2：高可用架构迁移（1-2 周）

| # | 任务 | 说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRM 服务容器化 | Dockerfile + docker-compose | 马坚/阿创 |
| 2 | 对接公司 HA 基础设施 | 负载均衡 + 多副本部署 | 马坚 |
| 3 | 数据库方案确认 | 迁移到公司DB或继续SQLite+副本 | 马坚/老张 |
| 4 | 服务拆分为 5 模块 | 按 9.3 拆分 | 阿创 |
| 5 | OpenAPI 文档自动生成 | FastAPI 自带 swagger | 阿创 |
| 6 | 渠道号 9002027 多环境 | dev/test/prod 环境隔离 | 马坚 |

## Phase 3：观测与运维（1 周）

| # | 任务 | 说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入公司 Prometheus | 请求量/错误率/响应时间 | 马坚 |
| 2 | 关键告警配置 | 服务宕机/支付失败/超时订单堆积 | 阿创 |
| 3 | 日志结构化管理 | 统一 JSON 日志格式 | 阿创 |
| 4 | 数据库定期维护 | VACUUM + 数据一致性检查 | 阿创 |
| 5 | 幂等性改造 | JKZL/微信回调接口等幂 | 阿创 |
| 6 | 事务边界优化 | 关键路径的事务粒度 | 阿创 |

## Phase 4：能力扩展（2-4 周）

| # | 任务 | 说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户端 SDK | Python SDK 封装 CRM API | 阿创 |
| 2 | 统一 payment skill | 合并 jkzl-order-pay + CRM 支付 | 阿创 |
| 3 | 推广数据分析面板 | 转化漏斗/佣金排行榜等 | 阿创 |
| 4 | 定时结算自动化 | 每月 5 号自动执行结算 | 阿创 |
| 5 | 多商品自动计费 | 按产品差异化计费逻辑 | 阿创 |
| 6 | 数据迁移方案 | 从 SQLite 迁移到目标 DB | 马坚/阿创 |

# 附录 A：争议/待决决策

| # | 待决策事项 | 讨论背景 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 数据库选型 | SQLite够用但有写锁，公司DB强但引入运维成本 | 如果HA架构提供DB服务则用公司DB，否则先优化SQLite |
| D2 | 微服务 vs 模块化单体 | 当前数据量不大，微服务增加复杂度 | 先模块化单体，按9.3拆包不拆进程 |
| D3 | 容器 vs 直接部署 | 容器化对于HA滚动更新更方便 | 建议容器化，对接公司HA基建 |
| D4 | client-journey skill是否并入CRM | 当前是独立skill调用CRM API | 建议保留skill但统一调用SDK |
| D5 | JKZL支付是保留还是统一到CRM | 两条支付路径并存 | 建议CRM + JKZL作为payment provider之一 |

# 附录 B：关键文件定位（供开发参考）

| 文件 | 路径 |
| --- | --- |
| 主应用 | projects/CRM/app.py |
| 数据库层 | projects/CRM/order_db.py |
| 业务逻辑层 | projects/CRM/order_manager.py |
| JKZL 支付 | projects/CRM/jkzl_payment.py |
| 微信支付 | projects/CRM/wechat_pay.py |
| 支付端点 | projects/CRM/app_pay_endpoints.py |
| Bus 回调 | projects/CRM/bus_callbacks.py |
| 数据模型 | projects/CRM/order_models.py |
| 常量 | projects/CRM/const.py |
| Nginx 配置 | projects/CRM/crm-nginx.conf |
| systemd 服务 | projects/CRM/crm.service |
| 产品配置 | projects/CRM/config/order-config.json |
| 客户经营 skill | skills/client-journey/SKILL.md |
| 跟进 skill | skills/followup-tracker/SKILL.md |
| 日清日结副本1 | projects/AI助手企业版/instance/skills/crm-daily-cycle/ |
| 日清日结副本2 | projects/ai-trial/instance/skills/crm-daily-cycle/ |
| 日清日结副本3 | projects/社交与业务助手/instance/skills/crm-daily-cycle/ |

<i>本 PRD 基于老张与阿创 2026-04-05 至 2026-05-26 期间的全部沟通、代码实现记录逆向梳理。</i>

<i>版本：v3.0-draft | 生成：2026-05-26 | 用途：下一版本重构参考</i>